拾路派 PathFinder

微信小程序上架准备全指南

企业主体 · AI 应用 · DeepSeek API 专项

编制日期：2026年7月10日

# 第一部分：总体流程与时间线

企业主体微信小程序从零到上架，大致需要经历以下阶段。建议预留 3-6 周时间。

| 阶段 | 内容 | 预计耗时 | 所需材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 主体注册 | 注册微信小程序账号 → 企业认证 | 1-3 个工作日 | 营业执照 + 法人身份证 |
| 2. ICP 备案 | 工信部ICP备案（必须）→ 公安联网备案 | 10-20 个工作日 | 域名证书 + 服务器信息 |
| 3. 类目申请 | 选择服务类目 → 上传资质文件 → 等待审核 | 3-7 个工作日 | 行业许可证（按需） |
| 4. 开发完成 | 前后端开发 → 微信支付接入 → 测试 | 视项目而定 | 已完成 ✓ |
| 5. 代码审核 | 提交小程序代码 → 微信审核 | 1-7 个工作日 | 完整功能 + 合规标识 |
| 6. 发布上线 | 审核通过 → 点击发布 | 即时 | 所有材料齐全 |

# 第二部分：企业主体基础资质

## 2.1 必备材料清单

| 材料 | 说明 | 重要程度 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 彩色扫描件/清晰照片，需在有效期内。经营范围建议包含"信息技术服务""软件开发"或"互联网信息服务"等 | ⚠ 必须 |
| 法人身份证 | 法人身份证正反面彩色扫描件 | ⚠ 必须 |
| 法人手机号 + 微信 | 用于人脸识别验证（微信扫码活体验证） | ⚠ 必须 |
| 企业对公账户 | 用于微信认证打款验证 | ⚠ 必须 |
| 专用邮箱 | 未注册过微信公众平台的邮箱 | ⚠ 必须 |
| 小程序名称 | 2-30个字符，不能与已有小程序重名 | ⚠ 必须 |
| 小程序图标 | 144×144px，PNG格式，≤2MB | ⚠ 必须 |
| 小程序简介 | 4-120个字符的功能介绍 | ⚠ 必须 |
| 认证费用 | 300元/次（微信官方收取，一次性认证永久有效） | ⚠ 必须 |

⚠ 重要提示：个人主体无法使用微信支付、无法申请深度合成类目、无法上架旅游相关类目。必须使用企业主体（公司或个体工商户）注册。

## 2.2 微信认证流程

登录 mp.weixin.qq.com → 立即注册 → 选择"小程序"

填写邮箱、密码、验证码 → 邮箱激活

选择"企业"主体类型 → 填写企业名称、统一社会信用代码

上传营业执照、法人身份证 → 填写管理员信息

支付 300 元认证费 → 等待审核（1-3个工作日）

认证通过后，登录小程序后台完善基本信息

# 第三部分：ICP 备案（强制要求）

⚠ 自 2023 年 9 月 1 日起，所有微信小程序必须先通过工信部 ICP 备案，才能提交代码审核上线。没有 ICP 备案号，小程序无法发布！

## 3.1 ICP 备案材料

| 材料 | 注意事项 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 最新年检版本，拍照 ≤2MB |
| 法人身份证 | 正反面 + 手机号 |
| 小程序负责人授权书 | 盖公章 + 骑缝章（如负责人非法人） |
| 域名证书 | 有效期 ≥3 个月，域名持有者 = 备案主体 |
| 服务器托管合同 | 如使用阿里云/腾讯云，需显示机房地址 |
| 真实性核验单 | 部分地区要求黑色签字笔手写 2 份原件 |

## 3.2 ICP 备案流程

Step 1：域名实名认证（如域名非备案主体持有，需先过户）

Step 2：在云服务商（阿里云/腾讯云）提交 ICP 备案初审（1-3天）

Step 3：工信部短信核验（收到短信后 24 小时内完成）

Step 4：管局人工审核（5-15 个工作日，高峰期可能更长）

Step 5：获取 ICP 备案号 → 在小程序后台"设置→备案管理→同步备案号"

Step 6：ICP 备案通过后 30 天内，完成公安联网备案（属地公安局网站）

备案主体必须与小程序注册主体 100% 一致，差一个字都会被退回。

# 第四部分：服务类目选择与资质

拾路派是一款 AI 旅行规划工具，不直接销售旅游产品（不卖机票、不卖酒店、不卖门票），因此类目选择与旅行社类小程序有所不同。

## 4.1 推荐类目方案

| 类型 | 类目名称 | 所需资质 | 推荐度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主类目 | 工具 > 信息查询 | 无需额外资质，只需营业执照 | ★★★ 推荐 | 此为工具类目，不涉及经营许可。拾路派本质是信息查询+规划工具，符合此类目定义。 |
| 主类目 | 旅游 > 旅行攻略 | 营业执照 | ★★★ 推荐 | 旅游攻略/行程规划类目，与产品定位最匹配。 |
| 主类目（备选） | 生活服务 > 综合生活服务平台 | 营业执照 | ★★☆ | 泛生活服务类目，审核较宽松。 |
| 补充类目 | 工具 > 天气 | 营业执照 | 推荐添加 | 小程序提供天气查询功能，建议添加此类目。 |
| 补充类目 | 社交 > 社区/论坛 | 《非经营性互联网信息服务备案核准》 | 按需 | 仅当广场/评论/私信功能作为核心功能对外展示时建议添加。注意：需要 ICP 备案核准文件。 |

⚠ 如果小程序不涉及以下内容，不需要《旅行社业务经营许可证》：不销售旅游线路/跟团游产品、不代理预订酒店并从中抽佣、不销售景区门票。如果仅提供信息查询、行程规划、AI 推荐等工具型服务，不属于旅行社业务范畴。

# 第五部分：AI / DeepSeek 专项合规（重点）

⚠ 这是拾路派上架最关键、最容易被卡住的环节。凡是小程序涉及 AI 生成文本内容（AI问答、AI创作），必须申请"深度合成"类目。个人主体不支持此类目，必须企业主体。

## 5.1 必须申请的类目

类目路径：深度合成 > AI问答

拾路派的核心功能是"用户输入旅行需求 → AI 生成行程方案"，这属于典型的 AI 文本生成场景，微信审核几乎必然要求补充此类目。

## 5.2 资质要求（二选一）

根据微信官方规定，申请"深度合成-AI问答"类目需要提供以下两套方案中的一套：

方案一（推荐 —— 使用第三方技术）：

① 技术提供方的《互联网信息服务算法备案》（算法类型为"生成合成类（深度合成）"）

② 小程序主体与技术提供方的合作协议（协议须含算法名称/应用场景/备案编号）

方案二（自研技术）：

深度合成服务《在用证明》（须含小程序主体、小程序 AppID、订单有效期、算法备案号等）

## 5.3 DeepSeek 算法备案信息（直接可用）

DeepSeek 已完成全部法定备案，以下信息可直接用于你的类目申请：

| 备案类型 | 备案名称 | 备案号 | 公示链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深度合成服务算法备案 （服务技术支持者） | DeepSeek 大语言模型算法 | 网信算备110108970550101240011号 | https://www.cac.gov.cn/2024-04/11/c_1714509267496697.htm |
| 深度合成服务算法备案 （服务提供者） | DeepSeekChat 求索对话生成算法 | 网信算备330105747635301240017号 | https://www.cac.gov.cn/2024-06/12/c_1719783421546747.htm |
| 生成式人工智能服务备案 | Deepseek Chat | Beijing-DeepseekChat-202404280016 | https://www.cac.gov.cn/2024-04/02/c_1713729983803145.htm |

## 5.4 获取 DeepSeek 合作协议的方法

由于你直接调用 DeepSeek 官方 API，需要获取 DeepSeek 与你公司之间的合作协议。以下是操作步骤：

Step 1：登录 DeepSeek 开放平台（platform.deepseek.com），确保账号完成企业实名认证

Step 2：查看「账户设置」→「企业信息」，确认企业认证状态为"已认证"

Step 3：联系 DeepSeek 商务或客服（可通过 platform.deepseek.com 的联系方式或官方邮箱），说明需要用于微信小程序类目申请的合作协议

Step 4：提供你的公司全称、小程序 AppID、拟使用的算法名称（DeepSeek 大语言模型算法）

Step 5：获取合作协议 PDF，协议中须包含：算法名称（DeepSeek 大语言模型算法）或备案编号（网信算备110108970550101240011号）或应用场景（智能对话/文本生成）

备选方案：如果 DeepSeek 官方不直接提供合作协议，可尝试以下途径：

通过 API 代理商获取（如硅基流动 SiliconFlow、阿里云百炼等），这些平台可提供合作协议和算法备案证明

使用微信云开发的 AI 能力（CloudBase AI），可在控制台直接生成算法备案资料，无需外部合作协议

自行向网信办申请算法备案（成本 3-13 万元，周期 2-6 个月，不推荐小团队）

## 5.5 AI 生成内容的合规要求

根据《人工智能生成合成内容标识办法》（2025年9月1日起施行），你的小程序还需要做到：

显式标识：在所有 AI 生成内容的页面，添加显著标识文字，如"本内容由 AI 生成""人工智能生成""AI 生成，仅供参考"

建议放在：AI 行程生成结果页顶部、行程详情页底部、分享海报中

用户协议中增加 AI 相关免责条款（详见第六部分）

接入内容安全过滤（微信云开发的 msgSecCheck 或自建敏感词过滤），防止用户输入/输出违规内容

# 第六部分：小程序内容合规要求

## 6.1 必需要有的页面/协议

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 用户协议 | 在小程序中展示《用户服务协议》，包含：服务说明、用户权利义务、免责声明（特别是AI生成内容仅供参考）、知识产权、争议解决 |
| 隐私政策 | 独立页面展示《隐私政策》，包含：收集哪些信息（位置/手机号等）、如何使用、是否共享给第三方、用户权利（查阅/更正/删除/注销）、联系方式 |
| AI 免责声明 | 在用户协议中或独立说明中明确：AI 行程仅供规划参考，实际出行请以官方信息为准；天气/交通等数据可能有时效性差异；酒店价格/可用性以实际预订平台为准 |
| 关于页面 | 展示：小程序名称、版本号、开发者信息、联系方式、用户协议入口、隐私政策入口 |
| 注销账号 | 提供账号注销功能入口（可在设置页），说明注销后数据的处理方式 |

## 6.2 页面标识清单

以下页面需要在提交审核前完成标识（微信审核会逐一检查）：

| 页面/位置 | 需要添加的标识 |
| --- | --- |
| AI 行程生成页 | 顶部或底部标注"本内容由 AI 生成，仅供参考" |
| 路线工作台页 | 每条 AI 生成的路线旁标注"AI 生成" |
| 分享海报/图片 | 底部标注"AI 生成内容" |
| 酒店推荐 | 标注"AI 推荐，价格以实际预订为准" |
| 天气信息 | 标注"数据来源：腾讯地图天气" |

# 第七部分：技术核查清单

| 检查项 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 服务器域名配置 | 在小程序后台"开发→开发管理→服务器域名"中配置所有后端 API 域名（request合法域名、socket合法域名、uploadFile/downloadFile合法域名） | ✅ |
| HTTPS 证书 | 所有后端接口必须使用 HTTPS，SSL 证书需在有效期内（建议使用腾讯云/阿里云免费证书） | 待确认 |
| WebSocket 域名 | AI 行程生成的 WebSocket 连接域名需单独配置到 socket 合法域名中 | 待确认 |
| 腾讯地图 Key | 确保腾讯地图 WebService API Key 已开通且限额充足，API 调用域名已在白名单中 | 待确认 |
| DeepSeek API Key | 确保 DeepSeek API Key 有效、余额充足，建议设置用量告警 | 待确认 |
| 内容安全接口 | 用户输入和 AI 输出接入内容安全检测（微信 msgSecCheck 或第三方） | 待完成 |
| 版本号管理 | app.json 中版本号与实际功能一致，不要填写不存在的功能描述 | 待确认 |
| 无测试数据 | 提交审核前清除所有测试数据、测试账号、debug 日志输出 | 待确认 |
| 隐私接口权限 | 检查 app.json 中声明的权限（位置、相机等）与实际使用一致，不要声明未使用的权限 | 待确认 |
| 分包加载 | 如使用分包，确保主包 ≤2MB，所有分包 ≤20MB | 待确认 |

# 第八部分：审核常见驳回原因与解决方案

| 问题 | 审核提示 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 缺少深度合成类目 | 提交审核后，微信提示"涉及AI文本生成，请补充深度合成-AI问答类目" | 按第五部分的步骤申请类目，准备好合作协议 + 算法备案截图后再提交 |
| AI 生成标识缺失 | 审核提示"AI生成页面未标注AI生成字样" | 在所有 AI 生成内容的页面加上"本内容由 AI 生成"标识（第六部分清单逐项检查） |
| 用户协议不完整 | 缺少 AI 相关的免责条款 | 在用户协议中增加"AI 生成内容仅供参考"章节 |
| 类目与功能不匹配 | 选择了"旅游-旅行社"类目但无旅行社许可证 | 改为"工具-信息查询"或"旅游-旅行攻略"，避免选择需要前置许可的类目 |
| 位置权限未说明 | 申请了位置权限但未在使用时说明用途 | 在调用 getLocation 前弹出说明："用于获取当前位置以规划路线" |
| ICP 备案未同步 | 代码审核提交时提示"未完成备案" | 确保在小程序后台"设置→备案管理"中已同步 ICP 备案号 |
| 测试账号未提供 | 审核员需要登录才能体验核心功能 | 在提交审核时提供测试账号（或确保游客模式可体验核心功能） |
| 功能未完成 | 页面存在空白、报错、加载失败等情况 | 提交前完整测试所有页面和功能，确保无 404 或 JS 报错 |

# 第九部分：提交审核前终极自查清单

| 状态 | 检查项 |
| --- | --- |
| □ | 营业执照在有效期内，统一社会信用代码正确 |
| □ | 微信企业认证已通过（300元已付） |
| □ | ICP 备案已完成，备案号已在微信后台同步 |
| □ | 公安联网备案已完成（ICP通过后30天内） |
| □ | 服务类目已正确添加（工具-信息查询/旅游-旅行攻略 + 深度合成-AI问答） |
| □ | 深度合成-AI问答类目资质已上传（算法备案截图 + 合作协议/在用证明） |
| □ | 所有页面 AI 生成标识已添加（"本内容由 AI 生成"） |
| □ | 用户协议含 AI 免责条款 |
| □ | 隐私政策完整且独立可访问 |
| □ | 账号注销功能可用 |
| □ | 服务器 HTTPS 证书有效，域名已配置白名单 |
| □ | 腾讯地图 Key 有效，配额充足 |
| □ | DeepSeek API Key 有效，余额充足 |
| □ | 内容安全过滤已接入 |
| □ | 所有页面功能完整可测试，无空白/报错 |
| □ | 测试数据已清除，无 debug 日志 |
| □ | 小程序名称、图标、简介已填写 |
| □ | 提交时附上测试账号（或确保游客模式可体验全部核心功能） |
| □ | 版本号与实际功能一致，AppID 正确 |

# 第十部分：需要准备的截图/文件材料汇总

以下材料建议提前整理到一个文件夹中，审核时可能需要反复上传：

| 材料名称 | 类型 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照扫描件 | 营业执照 | .jpg / .png | 彩色、清晰、四角完整 |
| 法人身份证正反面 | 法人身份证 | .jpg / .png | 彩色扫描或清晰照片 |
| DeepSeek 算法备案截图 | 备案截图 | .png | 从 cac.gov.cn 截图，框选 DeepSeek 主体信息 |
| DeepSeek 合作协议 | 合作协议 | .pdf | 加盖双方公章，含算法名称/备案号 |
| 小程序截图（首页） | 小程序截图 | .png | 展示完整首页界面 |
| 小程序截图（AI生成页） | 小程序截图 | .png | 展示 AI 生成标识 |
| 小程序截图（地图导航） | 小程序截图 | .png | 展示地图功能 |
| 用户协议全文 | 用户协议 | .pdf / .docx | 含 AI 免责条款 |
| 隐私政策全文 | 隐私政策 | .pdf / .docx | 独立完整 |
| ICP 备案号截图 | 备案截图 | .png | 工信部备案系统查询结果 |